Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alonso Campusano Lacoste |
| --- | --- |
| Rut | 21.836.852-2 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Antonio Varas |

| Nombre estudiante | Pablo Vargas Soto |
| --- | --- |
| Rut | 25.099.971-2 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AgroVox - Monitoreo Acústico Predictivo. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas IoT, Infraestructura de Redes y Tecnologías de la Información. |
| Competencias | Desarrollo de soluciones de software, integración de hardware/microcontroladores y software (IoT), diseño e implementación de arquitecturas cloud, implementación de modelos de Machine Learning (Edge AI/TinyML) y gestión de bases de datos relacionales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda el problema de la pérdida productiva en la agricultura debido al estrés hídrico, el cual puede reducir el desarrollo y la producción del cultivo hasta en un 30%. Además, este estrés genera una variación del 14.3% en la producción entre temporadas y una reducción general del 10% en el rendimiento. El contexto se sitúa en los campos agrícolas de Chile (específicamente en cultivos como paltos, cerezos, almendros y limones), donde la disponibilidad de agua es limitada y los suelos son heterogéneos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar un nodo IoT de campo (AgroVox) alimentado por energía solar que permita la detección precoz del estrés hídrico. Para abordar el problema, el sistema detectará micro-pulsos acústicos de cavitación (ruptura de la columna de agua) en el xilema del tronco del árbol. Todo esto se procesará localmente utilizando inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML) mediante un microcontrolador ESP32 y un sensor piezoeléctrico. Luego, los datos se enviarán a través de una red LoRa a un Gateway, y de ahí a la nube (Backend Node.js/Python y Base de datos PostgreSQL) mediante protocolos MQTT/HTTP, para finalmente enviar alertas tempranas directamente al celular del agricultor a través de WhatsApp Business. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso ya que exige aplicar conocimientos integrales de la carrera en un entorno complejo. Se requiere desarrollar una arquitectura IoT de 3 capas (Percepción/Borde, Red/Cloud, y Cliente Final), lo que implica programar hardware de bajo nivel, establecer protocolos de comunicación por radiofrecuencia (LoRa), construir servicios backend (Node.js/Python), diseñar bases de datos relacionales (PostgreSQL) y desarrollar un Dashboard Web Front-end. Las competencias seleccionadas son estrictamente necesarias para hacer que los sensores físicos interactúen exitosamente con la nube y el usuario final. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se centran en el desarrollo de arquitecturas de software modernas, la Internet de las Cosas (IoT) y la aplicación de la inteligencia artificial para resolver problemas reales. Este proyecto refleja perfectamente esos intereses al combinar el desarrollo de hardware (microcontroladores y sensores) con el entrenamiento de modelos TinyML y la construcción de un ecosistema en la nube. Realizar este Capstone me permite consolidar mi perfil como un ingeniero capaz de liderar soluciones "End-to-End", sumando experiencia práctica en un mercado de alto impacto (AgTech) y demostrando viabilidad comercial y técnica (B2B). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible. A nivel de hardware, se cuenta con un diseño de prototipo claro y componentes accesibles (Microcontrolador ESP32, Transceptor LoRa SX1262, Disco Piezo PZT, panel solar). A nivel de validación, contamos con un partner académico, la Universidad de Chile (Agronomía) a través del Dr. Reinaldo Campos Vargas, para generar la base de datos acústica y probar el sistema en una parcela experimental controlada. Un factor facilitador es la excelente recepción del mercado: en las encuestas, un 85.8% está dispuesto a pagar por el servicio y un 71.4% instalaría el dispositivo en sus árboles. Como posible dificultad está la estabilidad de la señal LoRa en zonas con mucha densidad de follaje, lo cual solucionaremos iterando la ubicación de los Gateways y optimizando el alcance de las antenas. El tiempo de un semestre es adecuado si dividimos eficientemente las tareas de hardware y software. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema integral IoT de monitoreo acústico predictivo (AgroVox) basado en Edge AI, para detectar tempranamente la cavitación en el xilema de los árboles, optimizando el riego y mitigando la pérdida productiva por estrés hídrico en el sector agrícola. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar y ensamblar la capa de percepción (nodo AgroVox) integrando un microcontrolador ESP32, un disco piezoeléctrico PZT y alimentación solar. Entrenar e implementar un modelo de clasificación TinyML en el microcontrolador para capturar, procesar y clasificar eventos acústicos localmente (Edge AI). Desarrollar la capa de red implementando un Gateway Central LoRa y la transmisión de datos hacia la nube mediante los protocolos MQTT y HTTP. Construir la capa Cloud y Backend utilizando Node.js/Python y PostgreSQL para almacenar y procesar la información de telemetría. Desarrollar la capa de cliente final, creando un Dashboard Web y una integración API con WhatsApp Business para notificaciones y alertas interactivas a los agricultores. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando un marco de trabajo ágil adaptado para desarrollo combinado de hardware y software. Se trabajará mediante iteraciones (sprints) organizadas en torno a las tres capas arquitectónicas del sistema. - Fase de Ingeniería y Prototipado (Hardware & TinyML): Junto a Pablo Vargas, se realizará el diseño del circuito, el modelado 3D de la carcasa IP65 y el ensamblaje. Posteriormente, en conjunto con nuestro partner académico de la Universidad de Chile, se inducirá el estrés hídrico en parcelas controladas para etiquetar datos acústicos y entrenar el modelo Edge AI. - Fase de Conectividad y Backend (Software): Se establecerá la red LoRa para la transmisión de datos livianos. En paralelo, se desarrollará el servidor en Node.js/Python y la base de datos PostgreSQL. - Fase de Interfaz de Usuario y Validaciones: Se programará el Dashboard de administración y se configurarán los webhooks de la API de WhatsApp. Finalmente, se harán pruebas de estrés del sistema ("Heartbeat", alertas de batería, etc.)

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo Físico AgroVox (Nodo) | Dispositivo ensamblado con su carcasa, placa PCB, panel solar y sensor piezoeléctrico integrados | Demuestra el avance físico en la capa de borde y la capacidad de captura de sonido. |
| Avance | Modelo TinyML Entrenado | Modelo de clasificación exportado y cargado en el ESP32 para detectar la cavitación. | Evidencia clave para demostrar que el procesamiento en el "Edge" está funcionando. |
| Avance | Repositorio de Backend y Base de Datos | Código fuente del servidor (Node.js/Python) y el esquema relacional en PostgreSQL. | Asegura que la arquitectura en la nube está lista para recibir telemetría vía MQTT. |
| Final | Dashboard Web Funcional | Interfaz web operativa para monitorear el estado de los nodos, batería, señal LoRa y alertas. | Permite validar la experiencia del equipo de soporte y administración del sistema. |
| Final | Demo Integración WhatsApp | Demostración en vivo de la llegada de una alerta simulada de estrés hídrico a la aplicación móvil. | Prueba el ciclo completo de los datos (desde el árbol hasta el usuario final). |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Integración de Hardware / IoT | Ensamblaje de Hardware AgroVox | Soldado de componentes en PCB, conexión de ESP32, Piezo PZT y panel solar. | Kit de herramientas, componentes electrónicos, carcasa 3D. | 2 semanas | Alonso / Pablo | Dificultad: Manejo del ruido eléctrico en el preamplificador OPA365. |
| Implementación IA / TinyML | Recolección de datos y Entrenamiento AI | Inducción de estrés en parcela experimental, grabación acústica, etiquetado y entrenamiento TinyML. | Entorno experimental U. de Chile, PC, plataforma Edge Impulse. | 3 semanas | Alonso / Pablo | Facilitador: Apoyo del partner académico Dr. Reinaldo Campos. |
| Desarrollo Backend e Infraestructura | Desarrollo Backend y Gateway LoRa | Configuración del Gateway, broker MQTT, servidor Node.js/Python y BD PostgreSQL. | Servidor Cloud (AWS/Google Cloud), Gateway LoRa. | 3 semanas | Alonso / Pablo | Dificultad: Estabilidad de la conexión entre el Gateway y el Broker. |
| Desarrollo Software / Front-end | Desarrollo de Dashboard Admin | Creación de la interfaz gráfica web para monitoreo de nodos en terreno. | Framework Frontend (ej. React/Vue). | 3 semanas | Alonso / Pablo | Facilitador: Uso de librerías de gráficos preexistentes. |
| Desarrollo Software / API | Integración WhatsApp API | Configuración de Webhooks y mensajería automatizada hacia el cliente final. | Cuenta Meta Developer, API REST. | 2 semanas | Alonso / Pablo |  |
| Integración de Sistemas | Pruebas Integrales y Ajustes | Pruebas de extremo a extremo: desde la captura del pulso en el árbol hasta la alerta en WhatsApp. | Todo el sistema operativo. | 3 semanas | Alonso / Pablo | Fundamental para asegurar la calidad antes de la entrega final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Ensamblaje de Hardware | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recolección de datos / Entrenamiento AI |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend y Gateway LoRa |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Dashboard Admin |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración WhatsApp API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas Integrales y Ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Preparación Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.