|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos cumplido todas las actividades en los tiempos definidos debido a importantes retrasos en el ensamblaje del hardware y la validación del nodo físico. Sin embargo, nuestra arquitectura modular facilitó enormemente el avance del proyecto, permitiéndonos trabajar en paralelo y completar todo el ecosistema de software antes de tiempo, teniendo ya operativos el Dashboard web y la base de datos en PostgreSQL.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar el bloqueo generado por el hardware, decidimos reordenar las tareas y enfocar todos nuestros esfuerzos en dejar operativo el Backend y el Frontend en la nube. Además, si las dificultades físicas continúan, planeamos pivotar el proyecto para convertirlo en una plataforma puramente analítica, apoyándonos en Machine Learning e imágenes satelitales en lugar de depender exclusivamente de los sensores en el árbol.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo nuestro progreso de forma muy positiva. Destaco especialmente la solidez alcanzada en la arquitectura de software, logrando un sistema web robusto con alertas funcionales a través de WhatsApp. Para mejorar, creo que debemos ser más realistas en la planificación de las tareas que involucran electrónica física y anticipar mejor los riesgos para no generar cuellos de botella.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra mayor inquietud es saber cómo se evaluará el proyecto si decidimos descartar definitivamente el prototipo de hardware. Me gustaría preguntarle al docente si es válido modificar el alcance a esta altura y presentar AgroVox como una plataforma de inteligencia agrícola 100% de software, centrada en simulaciones y modelos predictivos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que es necesario redistribuir actividades. Como el software ya está muy avanzado, debemos reasignar tiempo para enfocarnos en las alternativas técnicas. Alonso se encargará de mantener estable el Dashboard y los servicios en la nube, mientras que Pablo dedicará sus esfuerzos a la investigación de los modelos predictivos de inteligencia artificial que podrían reemplazar el hardware físico.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo como excelente. Destacamos nuestra clara división de roles, lo que nos permitió avanzar rápidamente en el software de AgroVox sin quedarnos de brazos cruzados mientras se solucionaban los problemas físicos. Como aspecto a mejorar, necesitamos optimizar nuestras reuniones de coordinación para detectar antes los bloqueos técnicos y tomar decisiones conjuntas de manera más ágil.